AMOSTRAWEB

Sprint 1 + Cronograma do Projeto

Documentação, backend básico e planejamento até dezembro de 2026

# 1. Overview do projeto

## O que vai fazer?

O AmostraWeb será um sistema interno para controle e acompanhamento do fluxo de amostras da empresa. O sistema deverá substituir o tratamento das amostras como pedidos comuns no ERP por um processo próprio, com controle de usuários, estabelecimentos, produtos, pedidos, amostras, responsáveis, prazos, aprovações, cancelamentos e histórico.

A solução será estruturada para permitir rastreabilidade das operações e aplicação de regras de acesso e negócio, mantendo separadas as responsabilidades de validação, autorização, persistência e execução das operações.

## O que já fez?

Documentação inicial e modelo lógico do banco de dados.

Definição das principais entidades e relacionamentos.

Migrations principais do banco.

Models Eloquent de Produto, Estabelecimento e Usuário.

Relacionamentos entre Usuário, Estabelecimento e Gestor.

CRUD básico de Produtos, Estabelecimentos e Usuários.

Form Requests para validação das principais operações.

Validações de campos, unicidade e chaves estrangeiras.

Resource Controllers e Route Model Binding.

Paginação de registros.

Autenticação manual com código de usuário e senha.

Login, logout, sessão autenticada e middleware de autenticação.

Estrutura inicial para tratamento de exceções do banco.

Definição conceitual de Policies e Services.

## O que falta fazer?

Finalizar o tratamento amigável das exceções.

Implementar autorização e permissões conforme as regras definitivas da empresa.

Implementar Pedidos.

Implementar Amostras e seus relacionamentos com Pedidos e Produtos.

Implementar status, prazos e regras de atraso.

Implementar solicitações de alteração de prazo, justificativas e aprovações.

Implementar cancelamento e regras de exclusão.

Implementar histórico e auditoria.

Integrar completamente frontend e backend.

Realizar testes funcionais e testes das principais regras de negócio.

Finalizar documentação e preparação para entrega.

## Tecnologias utilizadas

| Tecnologia | Utilização | Estado |
| --- | --- | --- |
| Laravel / PHP | Backend e regras do sistema | Em uso |
| MySQL | Banco de dados relacional | Em uso |
| Eloquent ORM | Models, consultas e relacionamentos | Em uso |
| Blade | Camada de apresentação | Em desenvolvimento |
| HTML / CSS / JavaScript | Interface e interações | Em desenvolvimento |
| Git / GitHub | Versionamento | Em uso |
| Laragon | Ambiente local | Em uso |

## Telas

As telas são consideradas fora do escopo de fechamento da Sprint 1 neste documento. O foco da Sprint 1 é a documentação e o backend básico. As telas serão consolidadas nas sprints seguintes conforme os fluxos e regras de negócio forem implementados.

Login e autenticação.

Dashboard.

Produtos.

Estabelecimentos.

Usuários.

Pedidos.

Amostras.

Solicitações de alteração de prazo.

Administração, acompanhamento e auditoria.

# 2. Sprint 1 — Documentação e Backend Básico

A Sprint 1 corresponde à etapa já realizada do projeto. Seu objetivo foi estabelecer a base técnica para o desenvolvimento dos módulos de negócio.

| Entrega | Situação |
| --- | --- |
| Documentação e modelo lógico | Concluído |
| Migrations principais | Concluído |
| Models e relacionamentos básicos | Concluído |
| CRUD de Produtos | Concluído |
| CRUD de Estabelecimentos | Concluído |
| CRUD de Usuários | Concluído |
| Form Requests e validações | Concluído |
| Autenticação e sessão | Concluído |
| Middleware de autenticação | Concluído |
| Tratamento de exceções | Em finalização |

# 3. Cronograma até dezembro de 2026

Serão consideradas mais duas sprints após a Sprint 1, totalizando três etapas até o encerramento planejado do projeto em dezembro de 2026.

| Sprint | Período | Foco | Entrega principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Documentação → setembro/2026 | Base técnica e backend básico | Fundação funcional |
| Sprint 2 | Outubro → novembro/2026 | Regras de negócio e módulos centrais | Backend principal |
| Sprint 3 | Novembro → dezembro/2026 | Integração, testes e entrega | Versão final |

# 4. Sprint 2 — Regras de negócio e módulos centrais

Período planejado: outubro a novembro de 2026.

Entregas previstas:

Finalização do tratamento de exceções.

Implementação das Policies e regras de autorização.

Implementação do módulo de Pedidos.

Relacionamento entre Pedidos, Estabelecimentos e Usuários.

Implementação do módulo de Amostras.

Relacionamento entre Amostras, Pedidos e Produtos.

Implementação dos status das amostras.

Controle de prazos e identificação de atraso.

Solicitações de alteração de prazo.

Aprovação e rejeição de solicitações com justificativas.

Regras de cancelamento e exclusão.

Primeira versão do histórico e auditoria.

## Resultado esperado

Ao final da Sprint 2, o backend deverá contemplar os principais fluxos de negócio, permitindo criar, acompanhar e alterar pedidos e amostras de acordo com as regras definidas.

# 5. Sprint 3 — Integração, testes e entrega final

Período planejado: novembro a dezembro de 2026.

Entregas previstas:

Integração completa entre frontend e backend.

Conclusão das telas dos módulos implementados.

Dashboard alimentado com dados reais.

Padronização das mensagens de sucesso, erro e validação.

Revisão de autorização e segurança das operações.

Testes dos principais fluxos.

Testes das regras de negócio e dos casos de erro.

Revisão de consultas e relacionamentos.

Correção de inconsistências e revisão de código.

Padronização final da interface e dos fluxos.

Documentação final.

Preparação da versão de entrega.

## Resultado esperado

Ao final da Sprint 3, o AmostraWeb deverá estar integrado, testado e documentado, com os principais fluxos implementados e preparado para apresentação e entrega.

# 6. Critérios de desenvolvimento

Regras de negócio não confirmadas pela empresa não devem ser implementadas por suposição.

Validação de entrada, autorização e execução da regra de negócio devem permanecer separadas.

Relacionamentos definidos no banco devem ser representados pelos relacionamentos do Eloquent.

Operações relevantes devem possuir rastreabilidade quando exigido pelo processo.

O funcionamento correto do backend deve ser priorizado antes do acabamento visual.

Cada módulo relevante deve ser testado após sua implementação.